**COMPAYN LOGO**

**关键风险指标需求**

**功能测试报告**

**广州XX软件科技有限公司**

**2017年12月**

**目录**

[1.测试版本 2](#_Toc420345596)

[2.测试基本信息 2](#_Toc420345597)

[2.1测试需求（共3单，上线3单） 2](#_Toc420345598)

[2.2测试时间 2](#_Toc420345599)

[2.3测试人员 2](#_Toc420345600)

[2.4测试案例数 2](#_Toc420345601)

[3缺陷的统计与分析 3](#_Toc420345602)

[3.1 缺陷状态分析 3](#_Toc420345603)

[3．2遗留缺陷分析 3](#_Toc420345604)

[3.3 缺陷严重程度分析 3](#_Toc420345605)

[3.4 缺陷分布模块 3](#_Toc420345606)

[4.测试结论 4](#_Toc420345607)

[5.测试风险和建议 4](#_Toc420345608)

[5.1 风险 4](#_Toc420345609)

[5.2 建议 4](#_Toc420345610)

[6.业务值守观察列表 4](#_Toc420345611)

[附件 5](#_Toc420345612)

[附件1-缺陷列表： 5](#_Toc420345613)

# 1.测试版本

常规版本：20171204

# 2.测试基本信息

#### 2.1测试需求（共3单，上线3单）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求** | **测试结果** |
| 1 | 平均逾期回款率新增三个查询界面（见附件4） | 正常上线 |
| 2 | 资产收益率开发需求更新 | 正常上线 |
| 3 | 新增风险指标“保证金覆盖能力” | 正常上线 |

#### 2.2测试时间

2017/11/30至2017/12/04

#### 2.3测试人员

组员： 张三

#### 2.4测试案例数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **测试案例总数** | **执行数** | **未执行数** | **通过** | **不通过** | **通过率** |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |

# 3缺陷的统计与分析

#### 3.1 缺陷状态分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总缺陷数 | 有效缺陷数 | 无效缺陷数 | 已关闭 | 关闭比率 | 遗留数 |
| 合计 | 8 | 8 | 0 | 7 | 88% | 1 |

#### 3.2遗留缺陷分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标题** | **当前负责人** | **优先级** | **遗留原因** |
| 建议“历史数据查询”页面的时间筛选项做成选择年份和季度，如“添加”页面的样式 | 李四 | 建议 |  |

#### 3.3 缺陷严重程度分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **有效缺陷数** | **高级** | **中级** | **低级** | **建议** |
| 合计 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 比率 | 100% | 25% | 12.5% | 37.5% | 25% |

#### 3.4 缺陷分布模块

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **有效缺陷数** | **移动平均逾期回款率** | **保证金覆盖能力** | **风险监控参数** | **资产收益率** |
| 合计 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 比率 | 100% | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |

# 

# 4.测试结论

20171204 生产版本内容功能测试已经按照需求测试完成，共发现8个有效缺陷，修复了7个，遗留缺陷1个。

# 5.测试风险和建议

#### 5.1 风险

1) 测试是尽可能多的发现问题，但不能保证发现所有问题。

#### 5.2 建议

1) 建议研发人员对程序版本严格控制；

2) 测试环境页面打开速度普遍偏慢，建议研发人员针对此问题进行改善。

# 6.业务值守观察列表

无。